**ДОКЛАД**

**на совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области**

**на тему: «О планах реализации государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2020 году**

**Дата: 25 мая, 10.30**

Государственную программу по комплексному развитию сельских территорий комитет по строительству реализует в части строительства объектов и улучшения жилищных условий граждан в сельской местности.

На проектирование и строительство объектов в рамках государственной программы в 2020 году всего предусмотрен 1,4 млрд рублей, в том числе 285 млн рублей - средства федерального бюджета, 737 млн рублей - средства областного бюджета и 21 млн рублей - местный бюджет.

На данный момент осуществляется финансирование проектирования и строительства 23объектов.

На стадии проектирования находятся две амбулатории в деревне Лаголово Ломоносовского района и поселке Щеглово Всеволожского района; два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Усадище Волховского района (нет положительного заключения экспертизы) и деревне Ям-Тесово Лужского района (есть положительное заключение экспертизы).

Строительство осуществляется на 19 объектах. Из них 8 объектов являются переходящими с 2019 года. До конца этого года планируется завершить строительство бассейна в поселке Плодовое Приозерского района, дома культуры в поселке Курск Волосовского района, дома культуры в поселке Заборье Бокситогорского района и ФАПа в деревне Овсище Сланцевского района.

Отдельно хотел бы остановиться на семи новых объектах, строительство которых финансируются при участии средств федерального бюджета. Это три дома культуры в поселке Пчевжа Киришского района, деревне Пеники Ломоносовского района (19 мая получено разрешение на строительство), поселке Скреблово Лужского района, школа на 450 мест и дошкольное образовательное учреждение на 220 мест в деревне Малое Карлино Ломоносовского района, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Будогощь Киришского района, плавательный бассейн в поселке Аннино Ломоносовского района.

Практически по всем новым объектам аукционные процедуры проведены и заключены муниципальные контракты, осталось выбрать подрядчика на строительство школы в деревне Малое Карлино Ломоносовского района.

Вновь начинаемые объекты у нас стоят на особом контроле. Муниципальным заказчикам дано поручение до 30 мая на все объекты получить разрешения на строительство, обеспечить заключение договоров на авторский и строительный надзоры, а также организовать установку видеокамер. Кроме того, совместно с подрядными организациями проводится детальный анализ графиков производства работ и прорабатываются предложения по корректировке кассового плана расходов на 2020 год.

**Справка**

**Информация о реализации государственной программы по комплексному развитию сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан,**

**проживающих на сельских территориях**

В части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях на основании распоряжений комитета по агропромышленному и рыбохозяйственому комплексу начиная с апреля 2020 года производится выдача свидетельств участникам программы. Всего в пределах объемов финансирования программы в 2020 году запланировано выдать свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 63 участникам программы и 3 гражданам - свидетельства о предоставлении дополнительной выплаты в связи с рождением ребенка на погашение ипотечного кредита.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и в целях соблюдения интересов граждан Комитетом издан приказ о продлении срока выдачи гражданам свидетельств.

В апреле 2020 года из 66 свидетельств выдано 44 свидетельства участникам из 8 МО (Бегуницкое (3), Клопицкое (1) СП Волосовского МР, Бережковское (1) СП Волховского МР, Красносельское (4) СП Выборгского МР, Суховское (1) СП Кировского МР, Кингисеппский (1) МР, Приозерский МР (32), Старопольское (1) СП Сланцевского МР).

До конца мая 2020 года будет выдано 8 свидетельств участникам из 5 МО (Большеврудское (2) СП Волосовского МР, Дзержинское (1) СП Лужского МР, Приозерский (3) МР, Выскатское (1) СП Сланцевского МР, Тосненский (1) МР).

В начале июня 2020 года планируется выдать 14 свидетельств участникам Всеволожского МР в связи с нахождением Всеволожского МР в «красной» зоне.

На мероприятие по предоставлению социальных выплат в 2020 году предусмотрены ассигнования в размере 183 441 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 5 887 тыс. руб. и областного бюджета 177 554 тыс. руб.

В апреле 2020 на блокированные банковские счета 43 граждан для обслуживания целевых программ перечислено 130 439 тыс. руб. (ФБ- 4 311 тыс. руб., ОБ – 126 128 тыс. руб.).

По состоянию на 20.05.2020 передано в оплату (с нарастающим итогом) на банковские счета 50 граждан 152 348 тыс. руб. (ФБ- 5 887 тыс. руб., ОБ – 146 461 тыс. руб.).

Перечисление бюджетных средств по оставшимся 16 свидетельствам будет производиться по мере предоставления участниками программы в Комитет договоров банковских счетов.

В мае 2020 реализовано 1 свидетельство о предоставлении дополнительной выплаты на сумму 218 тыс. руб. (Кингисеппский МР).