Доклад

на совет новостроек

Тема: «Реализация мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

в населенных пунктах Мурино, Новое Девяткино, Кудрово, Всеволожск, Бугры

Всеволожского района Ленинградской области».

Дата: 19.12.2018

В рамках реализации программы под условным названием «Соцобъекты в обмен на налоги» в Мурино, Н.Девяткино, Кудрово, Всеволожске и Буграх с застройщиками заключено 24 соглашения. Всего до конца 2030 года застройщики обязуются построить 85 объектов (64 детских сада и 21 школы).

Их них построено 35 объектов:

Это 29 детских садов и 6 школ.

В муниципальную собственность в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» приобретено 20 детских садов и 6 школ:

в 2014 году – 1 детский сад,

в 2015 году – 5 детских садов,

в 2016 году – 2 школы,

в 2017 году - 4 детских сада и 2 школы.

в 2018 году: 12 детских садов и 2 школы.

Всего в 2018 году на 14 объектов образования потрачено 2,3 млрд рублей. Кроме того, по федеральной программе «Стимул» построен детский сад на 220 мест в Кудрово (ул. Пражская, д.17), территория застройщика 
ООО «Полис Групп». Садик введен в эксплуатацию 4 декабря 2018 года, открытие планируется в январе 2019 года.

Построены и готовятся к передаче в пользование Всеволожского района 6 детских садов на 750 мест.

В 2019 году планируется к выкупу по федеральной программе «Развитие образования» (мероприятия направленные на создание ясельных групп) детский сад на 210 мест в пос. Бугры, (будет введен в эксплуатацию в январе 2019) у застройщика ООО «Самолёт ЛО». На выкуп объекта из федерального бюджета предусмотрено 109 млн. рублей (49%). Из консолидированного бюджета Ленинградской области предусмотрено 51% - 113,5 млн. рублей.

Кроме того, к выкупу в 2019 году будут готовы (переданы или будут переданы в пользование Всеволожского района) 6 детских садов:

1) встроенно-пристроенные помещения детского сада на 100 мест в пос. Мурино, Петровский бульвар, д.3, корп.1 (введен в эксплуатацию 17.09.2018) (застройщик ООО «Линкор»);

2) встроенные помещения детского сада на 140 мест в пос. Мурино, бульвар Менделеева, д.11, к. 1 (введен в эксплуатацию 27.06.2017) (застройщик АО «Арсенал-1»);

3) встроенно-пристроенные помещения детского сада на 100 мест в пос.Мурино, Петровский бульвар, д.12, корп.2 (введен в эксплуатацию 15.08.2017) (застройщик ООО «Полис Групп»);

4) встроенно-пристроенные помещения детского сада на 100 мест в пос.Мурино, ул.Графская, д.8 (введен в эксплуатацию 29.08.2017) (застройщик ООО «Созидание»);

5) встроенно-пристроенные помещения детского сада на 100 мест в пос.Мурино, ул.Графская, д.12 (введен в эксплуатацию 29.12.2017) (застройщик ООО «Созидание»);

6) детский сад на 180 мест с бассейном в д. Новое Девяткино (будет введен в эксплуатацию в январе 2019) (застройщик ГК «Арсенал»).

Вне соглашений:

- построены и функционируют 3 коммерческих детских сада: 2 в г.Кудрово и 
1 в п. Мурино;

- построен 1 детский сад в п.Мурино (ул. Шувалова, 9 (магазин «Верный») ГК «Сэтл Сити»);

- строятся 5 встроенных детских садов в п.Мурино на 100 мест каждый в п.Мурино (2- ООО «Созидание», 2-ЖСК «Айвазовский» и ООО «Янтарь», 1- СК «Навис»);

- строятся 2 встроенных детских сада на 150 мест каждый в г.Кудрово 
(ООО Отделстрой» и ООО «Строительный трест»).