Ленинградской областью в полном объеме выполнен Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с которым на территории субъекта ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года.

На территории Ленинградской области в полном объеме завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»,   
к 1 сентября 2017 года расселен аварийный жилищный фонд общей площадью 187,3 тыс. кв. м (927 аварийных домов) и переселено 12 014 человек во вновь построенные благоустроенные жилые помещения.

С 2013 года в рамках программы построено и введено в эксплуатацию 139 многоквартирных домов.

17 ноября 2017 года Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) принят отчет Ленинградской области. По результатам рассмотрения отчета, Фондом принято решение о завершении Ленинградской областью мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по всем этапам программы и исполнении значений целевых показателей за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы в полном объеме.