Информация

о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

по состоянию на 1 октября 2016 года

Всего заключено 28 (в том числе в 2016 году - 8) Соглашений о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских и сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, в соответствии с которыми до конца 2036 года планируется построить 112 объектов: 82 детских сада на 14556 место и 30 школ на 24603 места (строится 15 детских садов на 1890 мест и 
2 школы на 975 мест).

Кроме того, ООО «СТ-Новоселье» введен в эксплуатацию 19.08.2016 г. детский сад на 145 мест с бассейном по адресу: пос. Новоселье, бульвар Белых Ночей, д. 2, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 47-RU47511301-29/2015-2015.

24 августа 2016 года администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с застройщиком  ООО «КУДРОВО-ГРАД» заключен муниципальный контракт № 59/1.8.1-16 о приобретении в муниципальную собственность общеобразовательной школы на 1600 мест с бассейном в д. Кудрово.

12 сентября 2016 года администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с застройщиком  ООО «Школа» (ГК «Арсенал-Н») заключен муниципальный контракт № 63/1.8.1-10 о приобретении в муниципальную собственность общеобразовательной школы на 1224 места в п. Мурино.