|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 № 142 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от _________ 2022 года №____) (приложение 1) |
| --- | --- |
|  | Перечень объектов Федерального проекта "Жилье" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| N п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыду щие периоды реализа ции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60" | 640 мест | 2020-2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2018 года № 47-1-1-3-0150-18; от 12.10.2018 года № 47-1-0221-18; от 31.05.2018 года № 47-1-1-3-0150-18, от 13.09.2021 года № 47-1-1-2-052220-2021 | 526 903,24 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2022 | 104 614, 41905 | 58 801, 60000 | 37 443, 66548 | 8 369, 15357 |  | 570 068, 18814 |
| 2 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42" | 280 мест | 2020-2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 29.09.2017 года № 47-1-1-3-0172-17; от 02.08.2018 года № 47-1-0167-18; от 10.09.2021 года № 47-1-1-2-051822-2021 | 255 632,65 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2022 | 882,17900 |  | 811,60468 | 70,57432 |  | 308 347, 20512 |
| 3 | Строительство объекта "Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634" | 1000 мест | 2020-2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 26.11.2018 года № 47-1-1-3-0290-18; от 23.04.2019 года № 47-1-0083-19 | 778 720,28 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2022 | 320 784, 45822 | 212 404, 30000 | 82 717, 40107 | 25 662, 75715 |  | 535 090, 57440 |
| 4 | Строительство объекта "Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова" | 1175 учащихся | 2020-2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.03.2018 года № 47-1-1-3-0062-18; от 24.04.2018 года № 47-1-0093-18; от 09.11.2020 года №47-1-1-2-056415-20, от 16.07.2021 года №0074-2021 | 824 361,810 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2022 | 528 447, 33321 | 238 739, 30000 | 247 432, 24611 | 42 275, 78710 |  | 702 409, 80863 |
| 5 | Строительство объекта "Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры" | 1,03434 км | 2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.06.2021 года № 47-1-1-3-031615-2021 | 172 163,42 в ценах 2021 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 180 788, 81926 | 121 128, 50000 | 39 773, 54980 | 19 886, 76946 |  |  |
| 6 | Строительство объекта "Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области" | 1,0096 км | 2022-2023 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.03.2020 года № 47-1-1-3-007263-2020; от 28.07.2020 года № 47-1-1-2-034842-2020; от 16.09.2020 года № 47-1-1-2-045375-2020; | 186 493,13 в ценах 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 61 623, 74447 | 41 287, 90000 | 13 557, 23351 | 6 778, 61096 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 153 443, 12633 | 0,00000 | 138 098, 81370 | 15 344, 31263 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 2 744 274,53 |  |  | 2022 | 1 197 140,95321 | 672 361,60000 | 421 735,70065 | 103 043,65256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 153 443,12633 | 0,00000 | 138 098,81370 | 15 344,31263 |  |  |