# Отчет о реализации на территории Ленинградской области

# мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Жилье» Национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

# за 2019 год

В рамках указанных мероприятий 14.02.2019 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ленинградской области заключено укрупненное Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 069-09-2019-198 (далее – Соглашение), предусматривающее предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в размере 
1 040 863 тыс. рублей (уровень софинансирования 67%), средства областного бюджета составляют 461 397,479 тыс.рублей (областная доля софинансирования – 29,7%), средства местного бюджета составляют 51 266,386 тыс. рублей (местная доля софинансирования – 3,3%)

17.04.2019 года в системе «Электронный бюджет» с Минстроем России подписано Дополнительное соглашение № 069-09-2019-198/1, предусматривающее распределение средств по объектам.

Соответствующие соглашения заключены в системе «Электронный бюджет» с Ломоносовским муниципальным районом 23.04.2019 №41630000-1-2019-005 и с Всеволожским муниципальным районом 25.04.2019 №41612000-1-2019-005.

12.04.2019 года принято постановление Правительства Ленинградской области № 142 «Об утверждении распределения субсидий муниципальным образованиям, перечня объектов подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», перечней проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области». Всего 2019 году в целях обеспечения реализации программы подготовлено 5 нормативных правовых актов Правительства Ленинградской области и 2 приказа комитета по строительству Ленинградской области.

На объекты образования, строительство которых начато в 2019 году, заключены муниципальные контракты.

В 2019 году осуществлялось строительство следующих объектов образования:

1. муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» (участок 41). Строительная готовность на 31.12.2019 - 100%;

2. объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок 7). Строительная готовность на 31.12.2019 - 100%, объект введен в эксплуатацию 18.12.2019;

3. объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175. Строительная готовность на 31.12.2019 - 100%;

4. общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12. Строительная готовность на 31.12.2019 - 40%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.01.2021;

5. детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль», строительная позиция 20, (Лот 20), Строительная готовность на 31.12.2019 - 60 %. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2020;

6. объект «Дошкольная образовательная организация на 190 мест (поселок Бугры)» - строительство завершено за счет областного бюджета и местного бюджета, объект введен в эксплуатацию 02.10.2019 года.

В соответствии с Соглашением в 2019 показатель результативности предоставления субсидии – ввод в эксплуатацию 375,28 тыс. кв.м общей площади квартир в 6 жилых комплексах, на территории которых строятся объекты образования, выполнен на 139,18%, введено в эксплуатацию 522,336 тыс. кв.м. жилья.