Отчет на 31 декабря 2019 года

о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

по состоянию

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги», где предусматривается синхронизация строительства жилья, детских садов и школ, в настоящее время заключено 49 Соглашений о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и 38 Дополнительных соглашения к ним, в соответствии с которыми до конца 2036 года предусмотрено строительство 202 объектов образования (152 детских сада и 50 школ).

Из них построено 57 объектов:

- 49 детских садов;

- 8 школ.

Приобретены в муниципальную собственность 30 детских садов
(в том числе 2 детских сада приобретены вне рамок соглашения) и 6 школ: в 2014 году – 1 детский сад, в 2015 году – 5 детских садов, в 2016 году – 2 школы, в 2017 году – 5 детских садов и 2 школы, в 2018 году - 13 детских садов и 2 школы, в 2019 году - 12 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.3 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - выкуплен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп).

В 2019 году приобретены в муниципальную собственность 12 новых детских садов на 1610 мест на сумму 1 582 369,28 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе 1 325 396,60 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области, 109 706,40 – средства федерального бюджета и 147 266,28 – средства местного бюджета.

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие образовательные учреждения:

1) детский сад на 100 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, б-р Воронцовский, д.20, корп.3, застройщик 
ООО «Созидание», введен в эксплуатацию 08.10.2019 года;

2) дошкольное образовательное учреждение на 210 мест по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос.Бугры, б-р Воронцовский, зд. 5, корп. 6, застройщик ООО «Самолет ЛО», введен в эксплуатацию 12.12.2019 года данный объект планируется к выкупу в 2020 году по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп. Предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 109 млн. рублей (67%);

3) детский сад на 105 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, массив Янино-Восточный (земельный участок №10, ЖК «Янила-Кантри»), застройщик АО «Ленстройтрест», введен в эксплуатацию 23.12.2019 года.

Детский сад на 100 мест в г.Мурино, бульвар Менделеева, д.8, застройщик 
АО «Арсенал-1» (ГК «Арсенал-Недвижимость»), построенный в рамках Соглашения о сотрудничестве, передан под коммерческий детский сад арендатору 
АНО ДО «Детский сад «Лучики».

Завершено строительство здания детского сада на 120 мест, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, Пушкинское шоссе, д.13, к.7 застройщик ООО «Специализированный застройщик «УК «ПетроКомИнвест», получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 28.06.2019, оформляется передача здания в дар Гатчинского муниципального района Ленинградской области, открыт 02.09.2019.

Ведется строительство 8 объектов дошкольного образования на 1240 мест в г.Мурино, г.Кудрово, г.Всеволожск, пос.Бугры и пос.Янино Всеволожского муниципального района и 1 общеобразовательной школы на 550 мест в п.Новоселье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

1) детский сад на 100 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, б-р Петровский, д.2, участок 47, застройщик 
ООО «Бригантина»;

2) детский сад на 100 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, ул. Екатерининская, д.10, участок 48, застройщик ООО «Бригантина»;

3) детский сад на 150 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, Микрорайон «Новый Оккервиль», застройщик 
ООО «Строительный трест»;

4) детский сад на 150 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, Микрорайон «Новый Оккервиль», застройщик
ООО «КУДРОВО ГРАД»;

5) детский сад на 95 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, участок Мистолово, застройщик ООО «Карелия Девелопмент»;

6) детский сад на 70 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, 
ЖК «Северный Вальс», застройщик ООО «ПЕТРОСТРОЙ»;

7) детский сад на 160 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, участок №2, застройщик ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость» 
(ГК «Сэтл Сити»);

8) общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское сельское поселение, пос.Новоселье, застройщик ООО «СТ-Новоселье».

Планируемый срок ввода – I полугодие 2020 года.

Указанные детские сады и школа начнут функционировать после передачи застройщиками объектов в пользование муниципальных образований.

ООО «Линкор» выполнена проектно-сметная документация на школу1175 мест в г.Мурино и направлена на экспертную оценку.

Строится 13 объектов образования (7 детских садов и 6 школ).

В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральной программы «Обеспечение качественным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее программа «Стимул»):

- в 2018-2019 годах в пос.Бугры осуществлялось строительство детского сада на 190 мест на территории застройщика ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад» (введен в эксплуатацию 02.10.2019 года) и школы на 950 мест на территории застройщика ООО «Самолет ЛО» (введена в эксплуатацию 18.12.2019 года);

- в 2018-2019 годах завершено строительство школы на 1175 мест в г.Мурино на территории застройщика ООО «Полис» и школы на 950 мест в п.Бугры на территории ООО «Арсенал»;

- в 2019 году начато строительство детского сада на 295 мест в г.Кудрово и школы на 550 мест в п.Новогорелово. (завершение строительства – конец 2020 года).

На 2020 год в программу «Стимул» Минстроем России одобрены 9 объектов образования (7 школ и 2 детских сада), в том числе 2 переходящих с 2019 года.

Все объекты (кроме 3 детских садов и 2 школ) построены или строятся во Всеволожском районе Ленинградской области.

Планируется строительство 132 объектов образования (96 детских садов и 36 школ).