Отчет на 30 декабря 2020 года

о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги», где предусматривается синхронизация строительства жилья, детских садов и школ, в настоящее время заключено 55 Соглашений о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и 43 Дополнительных соглашения к ним, в соответствии с которыми до конца 2036 года предусмотрено строительство 211 объектов образования (159-ти детских садов и 52-х школ).

Из них построено 70 объектов (59 детских садов и 11 школ).

Приобретены в муниципальную собственность 41 детский сад и 7 школ: в 2014 году – 1 детский сад, в 2015 году – 5 детских садов, в 2016 году – 2 школы, в 2017 году – 5 детских садов и 2 школы, в 2018 году - 13 детских садов и 2 школы, в 2019 году - 12 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.3 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - выкуплен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп), в 2020 году – 5 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.6 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - выкуплен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп) и 1 школа.

В 2020 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» приобретены в муниципальную собственность 6 новых объектов образования, из которых:

- 5 детских садов на 660 мест приобретены за 685 078,118 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе 520 336,656 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области, 109 935,200 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 54 806,262 тыс. рублей – средства местного бюджета;

- 1 школа на 550 мест приобретена за 690 000,00 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе 634 800,00 тыс. рублей средства областного бюджета Ленинградской области и 55 200,00 тыс. рублей – средства местного бюджета (предусмотрен выкуп с рассрочкой на 2 года по 345 000,00 тыс. рублей в год).

В 2020 году застройщиками получены разрешения на ввод в эксплуатацию 5 детских садов:

1) на 100 мест (встроенно-пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, ул. Екатерининская, д.8, корпус 2, введен в эксплуатацию 27.03.2020 года, застройщиком ООО «Волна» (ГК «ЛИДЕР ГРУПП») планируется передача объекта в пользование Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области в I полугодии 2021 года;

2) на 150 мест (пристроенные помещения) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, д.5, корпус 4, введен в эксплуатацию 08.05.2020 года застройщиком ООО «Отделстрой», передан в безвозмездное пользование Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области 18.06.2020 года;

3) на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.57, корпус 2 ЖК «Муринский Посад», введен в эксплуатацию 25.06.2020 года застройщиком ООО «ИнвестКапитал» (ГК «ЦДС»), передан в безвозмездное пользование Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области 
30.09.2020 года;

4) на 160 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, Европейский пр., д.8б, введен в эксплуатацию 27.08.2020 года застройщиком ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость» (ГК «Сэтл Сити»), передан в безвозмездное пользование Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области 01.10.2020 года. Выкуп указанного детского сада предусмотрен в 2021 году по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп;

5) на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п.Янино-1, ул.Ясная, д.6, введен в эксплуатацию 10.12.2020 года застройщиком ООО «Специализированный застройщик «КВС-Девелопмент», передача в пользование Всеволожскому муниципальному району Ленинградской области планируется в I полугодии 2021 года.

По итогам отбора объектов образования для выкупа в 2021 году, проведенного 28.12.2020 года, планируется выкуп 4 детских садов, переданных в пользование Всеволожскому муниципальному району. Еще 1 детский сад будет отобран для выкупа после передачи в пользование муниципального района ориентировочно в феврале 2021 года.

На выкуп в 2021 году предусмотрено всего 579 796,171 тыс. рублей на 4 отобранных для выкупа детских сада предусмотрено 509826,3746 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 77 968,400 тыс. рублей, средства областного бюджета - 391 071,8643 тыс. рублей, средства местного бюджета - 
40 786,1103 тыс. рублей.

3 детских сада на 100 мест каждый в г.Мурино, построенные застройщиками 
АО «Арсенал-3», ООО «Созидание» (ГК «Сэтл Сити») и ООО «Максима»» 
(ГК «МАВИС») предоставляют образовательные услуги в детских садах на коммерческой основе.

В начале 2021 года планируется ввод в эксплуатацию еще 3 построенных объектов дошкольного образования на 100 мест в г.Мурино, на 80 мест в п.Бугры Всеволожского района и на 80 мест в п.Федоровское Тосненского района Ленинградской области.

В настоящее время застройщиками по соглашениям осуществляется строительство 11 объектов образования:

- 8 детских садов (2 детских сада на 100 мест каждый в г.Мурино; 2 детских сада на 160 и 190 мест в г.Кудрово; 2 детских сада на 75 и 100 мест в г. Всеволожск; детский сад на 175 мест в г.п.Янино-1 Всеволожского муниципального района и детский сад на 145 мест в г.п.Новоселье, Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района).

- 3 школ (2 школы на 1175 и 565 мест в г.Мурино; школа на 1100 мест в г.Кудрово).

ГК «Мавис» выполнена проектно-сметная документация на школу на 1175 мест в г.Мурино, ПСД включена в реестр экономически-эффективной проектной документации повторного использования.

ООО «Линкор» (ГК «ЛИДЕР ГРУПП») выполнена проектно-сметная документация на школу на 1175 мест в г.Мурино.

В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральной программы «Обеспечение качественным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - программа «Стимул») на территориях жилых комплексов застройщиков завершено строительство 7 объектов (4-х школ и 3-х детских садов):

- в 2017-2018 годах осуществлено строительство в г.Кудрово Всеволожского района детского сада на 220 мест на территории застройщика ООО «Полис»;

- в 2018-2019 годах осуществлено строительство в п.Бугры Всеволожского района детского сада на 190 мест на территории застройщика ООО «ФСК «Лидер Северо-Запад», введен в эксплуатацию 02.10.2019 года и школы на 950 мест на территории застройщика ООО «Самолет ЛО», введена в эксплуатацию 18.12.2019 года;

- в 2018-2020 годах осуществлено строительство школы на 1175 мест в г.Мурино на территории застройщика ООО «Полис» и школы на 950 мест в п.Бугры на территории ООО «Арсенал» (ввод в эксплуатацию 10 и 30 марта 2020 года);

- в 2019-2020 годах осуществлено строительство общеобразовательной школы на 550 мест в Ломоносовском муниципальном районе, Виллозского городского  поселения, поселок Новогорелово, на территории застройщика ООО «Интер Альянс», введена в эксплуатацию 25.12.2020 года;

- в 2019-2020 годах осуществлено строительство детского сада на 295 мест в г.Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль», ул. Дубовая, д.2, на территории застройщика ООО «КУДРОВО-ГРАД», введен в эксплуатацию 24.12.2020 года.

В 2020 году в рамках федеральной программы «Стимул» начато строительство 7 объектов образования (5 школ и 2 детских садов):

1) Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24;

2) Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634;

3) Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14;

4) Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60;

5) Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42;

6) Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Бугровское сельское поселение», пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174;

7) Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова.