Отчет на 30 декабря 2021 года

о реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги»

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги», где предусматривается синхронизация строительства жилья, детских садов и школ, осуществляется строительство объектов образования на территориях новой жилой застройки.

Заключено 61 Соглашение о сотрудничестве между застройщиками, Правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства и 50 Дополнительных соглашений к ним, в соответствии с которыми до конца 2036 года предусмотрено строительство 222 объектов образования (168 детских садов и 54 школы).

Из них построено 80 объектов (66 детских садов и 14 школ).

Приобретены в муниципальную собственность 46 детских садов и 7 школ: в 2014 году – 1 детский сад, в 2015 году – 5 детских садов, в 2016 году – 2 школы, в 2017 году – 5 детских садов и 2 школы, в 2018 году - 13 детских садов и 2 школы, в 2019 году - 12 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.3 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - приобретен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп), в 2020 году – 5 детских садов (из которых детский сад на 210 мест по адресу: пос.Бугры, бульвар Воронцовский, д.5, к.6 у застройщика ООО «Самолет ЛО» - приобретен по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп) и 1 школа, в 2021 году – 5 детских сада (из которых детский сад на 160 мест по адресу: г.Кудрово, Европейский проспект, д.8Б приобретен у застройщика ЗАО «Развитие территорий «Петербургская Недвижимость»» по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп).

В 2021 году в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» приобретены в муниципальную собственность 5 детских садов на 670 мест за 566 600,7646 тыс. рублей, в том числе 443 304,3037 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 45 328,0609 тыс. рублей – средства федерального бюджета и 77 968,400 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Застройщиками в рамках мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» введены в эксплуатацию и планируются к выкупу 11 объектов образования, из них 10 детских садов (5 на 100 мест каждый в г.Мурино, 1 на 200 мест в г.п.Янино-1, 2 на 160 мест (каждый) и на 190 мест в г.Кудрово, 1 на 80 мест в п.Бугры, 1 на 145 мест в г.п.Новоселье) и 1 школа  на 1100 мест в г.Кудрово.

17.12.2021 года комиссией отобраны для выкупа построенные застройщиками 9 детских садов на 1175 мест, данные объекты включены в Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». На 2024 год предусмотрены средства на выкуп вышеуказанных 9 детских садов в объеме 1 016 381,911 тыс. рублей, в том числе 943 145,176 тыс. рублей - средства областного бюджета Ленинградской области, 73 236,735 тыс. рублей - средства местного бюджета.

3 детских сада на 100 мест каждый в г.Мурино, построенные застройщиками 
АО «Арсенал-3», ООО «Созидание» (ГК «Сэтл Сити») и ООО «Максима»» 
(ГК «МАВИС») предоставляют образовательные услуги в детских садах на коммерческой основе.

До конца 2022 года планируется ввод в эксплуатацию 8 объектов образования, из них 6 детских садов (2 на 100 мест (каждый) в г.Мурино, 175 мест в д.Янино -1, 160 мест и 200 мест в г.Кудрово и 70 мест г. Всеволожск) и 2 школ (на 1175 мест и 565 мест в г.Мурино).

Застройщиками по соглашениям осуществляется строительство 18 объектов образования:

- 12 детских садов (детский сад на 320 и 3 детских сада на 100 мест каждый в г.Мурино; 2 детских сада на 160 и 200 мест в г.Кудрово; 2 детских сада на 75 и 100 мест в г. Всеволожск; 2 детских сада на 175 мест каждый в г.п.Янино-1; детский сад на 210 мест в г.Сертолово Всеволожского муниципального района и детский сад на 160 мест в г.п.Новоселье, Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района).

- 3 школы (2 школы на 1175 и 565 мест в г.Мурино и школа на 825 мест в г.Гатчина).

В рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральной программы «Обеспечение качественным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - программа «Стимул») завершено строительство 6-и школ (2 на 950 мест каждая в п.Бугры, 1 на 1175 мест в г.Мурино, 1 на 825 мест в г.Сертолово и 1 на 825 мест в г.п. Янино-1 Всеволожского муниципального района и 1 на 550 мест п.Новогорелово Ломоносовском муниципальном районе) и 5-ти детских садов (на 220 мест и 295 мест в г.Кудрово, на 190 мест  и 270 мест в п.Бугры Всеволожского муниципального района и на 280 мест в п.Новогорелово Ломоносовского муниципального района).

Также, на территориях застройщиков в рамках федеральной программы «Стимул» за счет бюджетных средств в 2022 году планируется завершить строительство 3-х школ (на 1000 мест в г.Кудрово, на 1175 мест в г.Мурино Всеволожского муниципального района и на 640 мест в п.Новогорелово Ломоносовского муниципального района).