# Отчет о реализации на территории Ленинградской области

# мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы

# за 2017 год

В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрено финансирование строительства объекта «Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кудрово», участок №2 (квартал 4, участок 4-13), кад. № 47:07:1044001:1024» (далее – объект).

28.02.2017 года с Минстроем России заключено Соглашение № 069-08-490 о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, в соответствии с которым стоимость строительства объекта составляет 195 532,380 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета –  136 872,660 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области – 58 659,72 тыс. рублей.

10.04.2017 года заключено дополнительное соглашение № 069-08-490/1 к Соглашению от 28.02.2017 года № 069-08-490 о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, которым уменьшено количество объектов программы.

17.05.2017 года принято постановление Правительства Ленинградской области № 165 «Об утверждении перечня объектов социальной инфраструктуры подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020» годы.

18.05.2017 года заключено Соглашение № 1-Р с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на софинансирование объектов строительства, являющихся муниципальной собственностью и включенных в государственную программу Ленинградской области.

30.05.2017 принято распоряжение Правительства Ленинградской области 
№ 287-р «Об определении ответственных органов исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющих взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

Стоимость строительства объекта в соответствии с муниципальным контрактом составляет – 180 542,750 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 126 379,925 тыс. рублей (уровень софинансирования 70%), средства областного бюджета Ленинградской области – 54 162,825 тыс. рублей (областная доля софинансирования - 30%).

20.12.2017 заключено дополнительное соглашение от № 069-08-490/3 об уменьшении средств федерального бюджета со 136 872,660 тыс. рублей до 126 379,925 тыс. рублей в связи с экономией средств по результатам заключения муниципального контракта.

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком. 
На 01.01.2018 года в соответствии с условиями муниципального контракта подрядчику перечислены средства на общую сумму 180 542,750 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 126 379,925 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области – 54 162,825 тыс. рублей, за выполненные работы, а также аванс на приобретение части оборудования и сезонные работы (фасадные работы и благоустройство).

Строительная готовность объекта составляет 85%.